**Acta de Cierre**

***Sitio web Movimiento Ecologista Preocupados por el Planeta***

Elaborado por: Arturo Galicia Silva

Fecha: 11-08-2017

Versión. 1.0

**Concentrado de Proveedores.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Proyecto:** | Criterios de las Evaluaciones de Aseguramiento de Calidad de Procesos y Productos |
| **Fecha:** | 11-08-2017 |
| **Elaborado por:** | Arturo Galicia Silva |
| **Localización del Documento:** | MEPPP\Documentación técnica y registros históricos\Repositorio\Planeación del proyecto\Cierre de Proyecto\MEPPP\_PP\_v1\_Acta de cierre |
| **Documento Base:** | Plantilla basada al documento (Acta de cierre) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha de Autorización** |
| AGS (Administrador de proyectos). | 11/08/2017 |
| SSG(Analista) | 11/08/201714/07/2017 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha de Recepción** |
| AGS (Administrador de proyectos). | 11/08/2017 |
| SSG(Analista) | 11/08/2017 |
| KMJHR (Asegurador de la calidad) | 11/08/2017 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Distribución** | |  |  |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del cambio** |
| 1 | 11/08/2017 | AGS | Recién creado. |
|  |  |  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID. Proyecto:** | MEPPP |
| **Nombre del Proyecto:** | Sitio web Movimiento Ecologista Preocupados por el Planeta |
| **Fecha:** | 11-08-2017 |
| **Elaborado por:** | Arturo Galicia Silva |
| **Localización del Documento:** | MEPPP\Documentación técnica y registros históricos\Repositorio\Planeación del proyecto\Cierre de Proyecto\MEPPP\_PP\_v1\_Acta de cierre |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historial de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 13-07-2017 | AGS | Recién Creado |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ACTA DE CIERRE DE PROYECTO MEPPP**

**ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** | | |
| “Desarrollo de sitio web Movimiento Ecologista Preocupados por el planeta” | MEPPP | | |
| **NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR** | | | |
| Sr. Sebastián Sánchez castro | | | |
| **DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL** | | | |
| Por medio de la presente acta se presenta una constancia de la finalización y aceptación del proyecto **“Desarrollo de sitio web Movimiento Ecologista Preocupados por el planeta”** a cargo del equipo de desarrollo “AkesInnovation”, iniciado el 9 de mayo del 2017 y culminado el 12 de Agosto del 2017.  En este punto se da por culminado el proyecto, por lo que habiendo constatado el SPONSOR y el Administrador de Proyectos la finalización, entrega y aceptación del sistema **“Desarrollo de sitio web Movimiento Ecologista Preocupados por el planeta**” se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa.  El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables.   * Gestión del proyecto. * WBS * Generar Project charter * Matriz de Responsabilidades * Acta de fin del proyecto. * Análisis. * Catálogo de requerimientos * Documento de análisis de requerimientos. * Diseño. * Concentrado de casos de uso * Desarrollo. * Módulo de Socios * Módulo de Preguntas frecuentes, * Módulo de donaciones (Simulación). * Módulo de únete (registro). * Módulo de Quienes somos * Módulo de campañas * Módulo de Invernadero. * Módulo de comentarios * Módulo de Adopción (simulación) * Puesta en Producción. * Manual técnico. * Manual de usuario.   Si se desea realizar algún comentario al respecto, podrá indicarse en el apartado de “Observaciones”  Las personas responsables firmaran en la parte de abajo otorgando conformidad al contenido del presente documento. | | | |
| **OBSERVACIONES ADICIONALES** | | | |
| **N/A** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **ACEPTADO POR** | | | |
| **NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO** | | **FECHA** | |
| Sebastián Sánchez castro – Gerente Comercial | | 12/08/2017 | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **DISTRIBUIDO Y ACEPTADO** | | | |
| **NOMBRE DEL SKATEHOLDER** | | | **FECHA** |
| Sebastián Sánchez castro – Gerente Comercial | | | 12/08/2017 |
| Arturo Galicia Silva – Project Manajer | | | 12/08/2017 |
|  | | |  |

**RELACION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO.**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| “Desarrollo de sitio web Movimiento Ecologista Preocupados por el planeta” | MEPPP |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE** | **ENTREGABLES** | **CÓDIGO DEL DOCUMENTO** | **NOMBRE** | **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **AUTOR** | **FECHA DE ALMACENAMIENTO** | **CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO** | **LUGAR DE ALMACENAMIENTO** | **OBSERVACIONES** |
| Gestión de proyectos | Plan Preliminar | MEPPP\_PP\_v2\_WBS | WBS | V3 | Documento  que detalla la  estructura de todo el proyecto | AGS | 11-08-2017 | MEPPP\_PP\_v2\_WBS | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Planeación del proyecto |  |
| MEPPP\_PP\_v2\_Acta de Proyecto | Project Charter | V2 | Documento  que detalla la  información de  iniciación del  proyecto | AGS | 11-08-2017 | MEPPP\_PP\_v2\_Acta de Proyecto | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Planeación del proyecto |  |
| MEPPP\_PP\_v2\_Matriz de responsabilidades. | Matriz de responsabilidades | V2 | Documento  que detalla las responsabilidades de cada integrante sobre cada documento del  proyecto | AGS | 11-08-2017 | MEPPP\_PP\_v2\_Matriz de responsabilidades. | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Planeación del proyecto |  |
| Especificación de requerimientos | MEPPP\_GR\_v3\_Proveedores | Lista de Proveedores | V3 | Documento que detalla los proveedores de la organización | SSG | 11-08-2017 | MEPPP\_GR\_v3\_Proveedores | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Gestión de requerimientos |  |
| MEPPP\_GR\_v2\_Concentrado\_Requerimientos | Concentrado de requerimientos | V2 | Documento que detalla los requerimientos para el proyecto | SSG | 11-08-2017 | MEPPP\_GR\_v2\_Concentrado\_Requerimientos | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Gestión de requerimientos |  |
| MEPPP\_GR\_v1\_BD\_Requerimientos | Base de datos de requerimientos | V1 | Documento que describe cada uno de los requerimientos a implementa en el proyecto | SSG | 11-08-2017 | MEPPP\_GR\_v1\_BD\_Requerimientos | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Gestión de requerimientos |  |
| MEPPP\_GR\_v3\_SRS | SRS | V3 | Documento que describe a detalle por qué se definieron tales documentos. | AGS | 11-08-2017 | MEPPP\_GR\_v3\_SRS | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Gestión de requerimientos |  |
| MEPPP\_PP\_v2\_Matriz\_Comunicacion | Matriz de comunicación | V2 | Documento  que detalla las responsabilidades de cada integrante sobre cada documento del  proyecto | AGS | 11-08-2017 | MEPPP\_PP\_v2\_Matriz\_Comunicacion | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Planeación del proyecto |  |
| Planificación | MEPPP\_PP\_v1\_Ciclo de vida | Ciclo de vida | V1 | Documento que hace mención en base a la estructura y realización de cada una de las actividades por realizar | AGS | 11-08-2017 | MEPPP\_PP\_v1\_Ciclo de vida | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Planeación del proyecto |  |
| MEPPP\_PP\_AD\_v1\_BD de Riesgos | Base de datos de Riesgos | V1 | En dicho documento se describen todos los posibles riesgos del proyecto. | AGS | 11-08-2017 | MEPPP\_PP\_AD\_v1\_BD de Riesgos | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Planeación del proyecto/Administración de riesgos |  |
| MEPPP\_PP\_AD\_v1\_Herramienta\_Admon\_Riesgos | Herramienta Administración de riesgos | V1 | En dicho documento se presenta una administración de todos los riesgos. | AGS | 11-08-2017 | MEPPP\_PP\_AD\_v1\_Herramienta\_Admon\_Riesgos | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Planeación del proyecto/Administración de riesgos |  |
| MEPPP\_PP\_AD\_v1\_Plan de contingencia de riesgos | Plan de contingencia de riesgos | V1 | Documento que da posibles soluciones antes cada riesgo definido. | AGS | 11-08-2017 | MEPPP\_PP\_AD\_v1\_Plan de contingencia de riesgos | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Planeación del proyecto/Administración de riesgos |  |
| Diseño preliminar | MEPPP\_GR\_v2\_Casos de Uso | Diagramas de casos de uso | V2 | Documento que describe cada uno de los casos de uso dentro del proyecto. | CEGR | 11-08-2017 | MEPPP\_GR\_v2\_Casos de Uso | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Gestión de requerimientos |  |
| MEPPP\_GR\_v2\_Casos de Uso | Diagramas de secuencia | V2 | Documento que describe cada uno de los diagramas de secuencia dentro del proyecto. | CEGR | 11-08-2017 | MEPPP\_GR\_v2\_Casos de Uso | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Gestión de requerimientos |  |
| MEPPP\_GR\_v1\_Diagrama\_Navegacion | Mapas de navegación | V1 | Documento que emite una clara resolución de la navegación del sitio | CEGR | 11-08-2017 | MEPPP\_GR\_v1\_Diagrama\_Navegacion | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Gestión de requerimientos |  |
| MEPPP\_GR\_v1\_Diagrama\_E-R | Diagrama E-R | V1 | Documento que muestra cómo se compone cada una de las secciones del proyecto | CEGR | 11-08-2017 | MEPPP\_GR\_v1\_Diagrama\_E-R | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Gestión de requerimientos |  |
| MEPPP\_GR\_v1\_Diagrama\_Relacional | Diagrama relacional | V1 | Documento que muestra cómo se compone cada una de las secciones del proyecto | CEGR | 11-08-2017 | MEPPP\_GR\_v1\_Diagrama\_Relacional | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Gestión de requerimientos |  |
| MEPPP\_GR\_v1\_Diagrama\_Clases | Diagrama de clases | V1 | Documento que muestra cómo se compone cada una de las secciones del proyecto | CEGR | 11-08-2017 | MEPPP\_GR\_v1\_Diagrama\_Clases | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Gestión de requerimientos |  |
| Cierre | MEPPP\_PP\_v1\_Acta de cierre | Acta de aceptación del proyecto. /Acta de cierre | V1 | Documento que acepta formalmente el proyecto | AGS | 11-08-2017 | MEPPP\_PP\_v1\_Acta de cierre | MEPPP/Documentación técnica y registros históricos/ Repositorio/Planeación del proyecto/Cierre de proyecto |  |

**INFORME DE MÉTRICAS DEL PRODUCTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| “Desarrollo de sitio web Movimiento Ecologista Preocupados por el planeta” | MEPPP |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FACTOR DE CALIDAD** | **OBJETIVO DE CALIDAD** | **RESULTADOS** | **COMENTARIOS** | **CONCLUSIONES** |
| Nivel de calidad del software en etapa de prueba | SATISFACTORIO = CERO ERRORES | Nivel alcanzado: Muy bueno (Se detectaron algunos errores de forma del software que no afectan la funcionalidad del mismo) | Se detectaron solo 10 errores de forma en la máscara del software en la etapa de prueba. | Durante el proceso de desarrollo del software se detectaron solo problemas de forma y no funcionales que fueron solucionados de acuerdo a las solicitudes de cambio aplicadas. |
| Nivel de satisfacción del área comercial en cuanto a la calidad del software | 95 % de los usuarios satisfechos | Nivel alcanzado: Muy bueno con un resultado de 90% | Se aplicó la entrevista luego de la implementación del software terminado. | El software como producto final cumple con los requisitos de funcionalidad para lo cual fue creado. |

**RELACIÓN CON LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| “Desarrollo de sitio web Movimiento Ecologista Preocupados por el planeta” | MEPPP |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO DE LECCIÓN APENDIDA** | **ENTREGABLE AFECTADO** | **DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA** | **CAUSA** | **ACCIÓN CORRECTIVA** | **LECCIÓN APRENDIDA** |
| LA\_0001 | Base de datos | Falta de conocimiento en base de datos. | Los recursos no fueron seleccionados de acuerdo a las características del proyecto. | Definir un proceso de selección de recursos de acuerdo a las características de los proyectos. | Mantener un completo conocimiento de los procesos a ejecutar para así mismo tomar medidas en base a la indagación de cada apartado a elaborar. |
| LA\_0003 | Base de datos | Falta de conocimiento en base de datos. | Los campos de las tablas presentaron campos de más. | Analizar de manera más detallada lo que el cliente pidió en lo que quiere almacenar | Analizar los requerimientos del cliente para así determinar la normalización de la base de datos a través de las transformaciones y definir concretamente ciertas tablas. |
| LA\_0007 | WBS | Elaboración del WBS | No tener el conocimiento suficiente para acomodar las tareas auto programadas | Leer más respecto a la librería, o ver tutoriales | Mantener una constante indagación acerca de los procesos que se ejecutarán. |
| LA\_0008 | WBS | Elaboración del WBS | Acomodar las tareas de manera incorrecta no secuenciales | Tener una guía con algún proyecto pasado. | Tener una guía (un proyecto anterior) respecto a la estructura de tareas a realizar. |
| LA\_0019 | Minutas | Minutas | En ocasiones los integrantes no podían asistir a las reuniones. | Establecer horarios en los cuales todos los miembros puedan asistir | Enviar a los usuarios un documento oficial a través del Sponsor con el cronograma de reuniones y enviarles un recordatorio vía correo electrónico tres días antes de la reunión. |
| LA\_0021 | Ciclo de Vida | Ciclo de Vida |  | Se completa de manera exitosa la definición de cada una de sus etapas del ciclo de vida. | Mantener el mismo ritmo de trabajo y determinar horarios para entregar en tiempo y forma cada elemento. |
| LA\_0024 | Acta de inicio | Registro de Skateholders | Confusión en la hora de registrar a los stakeholders que intervienen en el proyecto | Investigar más sobre el tema y verificar cuales son los convenientes | Investigar más sobre el tema y verificar cuales son las personas involucradas con el proyecto. |
| LA\_0028 | Matriz de responsabilidades | Matriz de Responsabilidad |  | De manera detallada fue establecida las características correspondientes de cada rol y sobre todo lo que tienen que hacer cada uno de los mencionados | Tener una mejor congruencia ante los involucrados y las tareas que cada integrante elaborará. |
| LA\_0034 | Definición de roles | Distribución del trabajo |  | La distribución del trabajo se representa de manera gráfica mostrando la gestión de la calidad, la gestión del proyecto y comunicación | Tener una mejor comunicación y representar en forma el rol de cada integrante en congruencia de las tareas que se elaborarán. |
| LA\_0039 | SRS | SRS | Se presenta un mal entendido con el producto, ya que se busca la adopción de tal, pero se especificó como venta. | Determinar de manera correcta la información proporcionada por el cliente | Tener mejor catalogado las especificaciones del cliente. |
| LA\_0045 | Programación | Codificación del sitio web | Problemas al implementar las sesiones con la librería de codenigter | Recopilar la información necesaria para la implementación de sesiones | Indagar y recopilar información fundamental en base a los documentos del proyecto verificando cada apartado a implementar. |
| LA\_0054 | Base de datos de Riesgos | Calidad en la lista de riesgos | No se siguieron de manera correcta la plantilla proporcionada por el administrador | Utilizar las plantillas con la línea base | Mantener el diseño y utilización de cada una de las plantillas proporcionadas. |
| LA\_0055 | Base de datos de Riesgos | Calidad en la lista de riesgos | No se siguió de manera pertinente la base de datos de los riesgos ya que algunos eran ambiguos | Consultar bases de datos de riesgos existentes para una mejor recopilación | Mantener el diseño y utilización de cada una de las plantillas proporcionadas. |
| LA\_0056 | Base de datos de requerimientos | Ambigüedad en los requerimientos funcionales | No se establecen muy bien los requerimientos de manera detallada confusos | Determinar la información necesaria analizándola y sacando lo mejor | Se debe dar conocimiento a todos los participantes afectados de manera positiva y negativa de la implantación del sistema, |
| LA\_0057 | Base de datos de requerimientos | Análisis de requerimientos | Falla en los métodos de recolección de los requerimientos funcionales | Análisis correcto de los requerimientos que el cliente proporciona | Se debe dar conocimiento a todos los participantes afectados de manera positiva y negativa de la implantación del sistema, |